河南师范大学文件
校后勤字〔2013〕5号                     签发人：黑建敏 

关于印发《2013年防汛工作方案》的通知

校内各单位：


为了做好2013年我校防汛工作，确保汛期安全渡汛，现将《2013年防汛工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实，并于2013年6月21日前报送防汛领导小组、防汛抢险突击队等有关材料。

附件：1.河南师范大学2013年防汛工作方案

2.河南师范大学防汛指挥部成员名单

3.河南师范大学防汛工作方案实施细则

4.河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表

河南师范大学

二〇一三年六月十七日
主题词：水利  防汛  通知
　河南师范大学校长办公室　　      2013年7月3日印发
附件一
河南师范大学防汛工作方案

为切实做好2013年的防汛工作，确保安全渡汛，根据新乡市各级防汛工作会议精神，结合我校实际情况，现对今年的防汛工作作出如下安排：

    一、克服麻痹思想，增强防汛意识，做好防汛准备

    今年进入汛期以来，灾害频繁发生，强降雨造成我国南方广西、四川、陕西等不少地区发生洪涝灾害，给人民群众的生产、生活造成了一定损失。

我校东西校区濒临卫河，均处于低洼易涝地带，排水设施不够完善；大型精密仪器、图书资料、易燃易爆等贵重物品较多。因此，按照新乡市和我校防汛工作要求，各部门领导和广大教职员工，一定要克服麻痹思想和侥幸心理，认真贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，从思想上充分认识今年防汛工作的重要性和紧迫性，增强防汛意识，做好防汛抗洪准备工作，切实做到防患于未然。

二、建立健全防汛组织机构，积极落实各项防汛措施

    1．建立健全防汛组织

    学校成立防汛指挥部。各学院和机关各总支分别成立由学院党政一把手、机关总支书记为组长的3—5人防汛工作领导小组，确定第一、第二抢险突击队人员（名额分配见附件四），随时听候调遣。6月27日前，各学院、机关各总支和校直属单位将防汛工作领导小组成员名单和联系方式、值班电话及第一、第二抢险突击队成员名单（纸质件及电子件）报后勤管理处房产管理科（文渊楼136室，联系电话：3325904，电子件发李树桢老师OA工作便签内）。

    2．明确职责，落实防汛岗位责任制

   学校抢险突击队由各单位第一抢险突击队人员组成，武装部部长王庆国同志担任队长，后勤党委书记陈作珊同志担任副队长。具体职责：听从新乡市统一调遣，负责共产主义渠堤防地段的防护抢险和校园的排涝、重点部位抢险支援等。第二抢险突击队分为甲、乙两队（人员各占一半），甲队归学校调动，乙队由各单位调动，情况紧急时，第一抢险突击队及第二抢险突击队乙队也要执行学校任务。

各单位防汛工作领导小组具体负责本单位人员的疏散、物资转移和安全保卫等工作。各单位要有专人负责本单位老弱病残及妇幼人员的疏散、转移工作。后勤管理处具体负责填堵、关闭东西校区卫河排水闸口、闸门，防止河水倒流；负责东西校区和家属区污、雨水管道排水疏通工作，汛前需对全校区及家属区污雨水管道进行一次全面彻底的疏浚，保证排水通畅。同时，后勤管理处还要做好食品供应、防汛用车保障、重点部位值班等工作，要准备好充足的防汛物资，为防汛抢险提供保障。校医院要组织一支救护队,做好抢险救护工作。学生处负责在校学生的疏散等。各学院要成立由学生组成的机动队，汛期待命抢险。抢险期间，各单位公务车辆由学校防汛指挥部统一调动，确保人员和重要物资、设备得到及时安全转移。保卫处负责校园的安全巡逻、校园秩序维护以及学校各大门及围墙倒塌口等处的值班工作，对乘机搞破坏的不法分子及时予以处理，坚决给予打击。

    三、切实加强领导，严格防汛纪律，落实防汛任务

1．根据新乡市和东干道办事处防汛指挥部的布置，我校承担的校外防汛任务主要有：（1）负责共产主义渠200米堤段的的防护，要求每10米备一个“土牛”，每个“土牛”备25立方米好土；（2）做好段内残堤修复加固防守工作，确保责任堤段汛期不决口、无漏洞、不漫溢，安全行洪；（3）看护好东西校区向卫河排水涵闸口，备好防堵物资，防止河水上涨造成倒灌；（4）组织好防汛抢险队伍；（5）备好防汛器材、物料及防汛用车辆，保证责任段行洪畅通、大堤安全和防洪值班车辆调用；（6）完成白小屯斜沟300米河段清淤任务，清淤工作可以资代劳。同时， 校医院组建一支不少于十人的精干医疗救护队，听从新乡市统一调遣，做好抢险救护准备。

2．防汛工作事关大局，是一项硬性任务，“宁可十年不汛，不可一年不防”。各单位主要领导要亲自挂帅，认真调查研究，摸清本单位防汛重点、险点底数，保持通讯24小时畅通，一旦发生险情，各单位防汛工作领导小组成员要迅速进入岗位指挥抢险。

    3．各单位的抢险突击队要以青年教职工为主，共产党员要站在防汛抢险的前列，一切行动听指挥。当险情发生时，抢险突击队要按学校防汛指挥部的命令，以最快的速度迅速到位，投入抢险救灾。

4．遇有大雨、暴雨或其它汛情危险时，各单位防汛工作小组领导要及时到岗到位，对本单位所在办公地点及所负责的区域实地巡查，发现问题及时解决。

5．要严格落实汛期值班制度，值班时间为6月27日—9月30日。值班期间，校防汛指挥部和各单位防汛领导小组成员要坚守岗位，做好电话记录，及时通报汛期信息。

6．防汛工作要求有高度集中统一的领导和部署，各单位和个人要顾全大局，服从指挥，听从调配，坚守岗位。对玩忽职守、擅离岗位、不服从防汛指挥部领导指挥、调配而贻误战机，使国家、学校和人民生命财产遭受损失的单位或个人，将依法追究其行政责任或法律责任。

附件二
河南师范大学防汛指挥部人员名单

政    委：王海旺（党委副书记）

            指 挥 长：黑建敏（副校长）            

副指挥长：朱华北（校长助理）

          张永胜（党办主任）

周营军（校办主任）  

张进江（后勤管理处处长、后勤服务集团总经理）

                      王庆国（武装部部长）

成    员：张建国（组织部部长）

 聂立清（宣传部部长）        

                      闫留义（纪委副书记）      

孙玉珍（工会副主席）         

                      任永利（机关第一党总支书记）   

李庆广（机关第二党总支书记）

马协印（机关第三党总支书记）

徐燕鹏（财务处处长）        

张向战（学生处处长）            

李建坡（保卫处处长）      

宋鲁伟（基建处处长）        

陈作珊（后勤党委书记）

岳杰勇（校团委书记）

指挥部下设办公室，办公地点在后勤管理处（电话：3326300、3325904）。

      办公室主任：  张进江（兼）

      办公室副主任：吕玉广（校办副主任）  

郑其腾（保卫处副处长）

张海涛（后勤管理处副处长、后勤服务集团副总经理）

陈军涛（后勤管理处副处长、后勤服务集团副总经理）

金  峰（后勤管理处副处长、后勤服务集团副总经理）

附件三
河南师范大学防汛工作方案实施细则

2013年汛期已到，为确保学校资产和师生员工生命财产安全，根据新乡市防汛工作会议精神和《河南师范大学2013年防汛工作方案》的要求，现制订我校防汛工作具体实施细则。

    一、遇有大雨，情况紧急时，老房屋内居民均由所属单位或相关部门负责疏散，并安排临时住宿。楼内居民由一楼向上层迁移，如确有困难，可与后勤管理处（电话：3326300）、校接待中心（电话：7050006）联系，由接待中心负责在沁园宾馆南楼临时安置。

    各部处、学院各类在校生，由各单位负责疏散安置，如确有困难亦可与校接待中心或后勤管理处联系安置。

二、我校防汛指挥部设在后勤管理处，若遇连降大雨出现险情时，指挥部迁到沁园宾馆南楼办公。

三、后勤服务集团水电暖服务中心要全力保障供电线路畅通。通讯方面，汛期防汛指挥部成员和各总支、部处、学院防汛负责人手机等通讯工具须24小时开机，保证随时联系到个人。情况紧急时，启用保卫处无线电或其它通讯设施。

四、当河水上涨、水位越过警戒线时，经请示东干道办事处防汛指挥部后，由后勤服务集团水电暖服务中心负责填堵关闭学校东西校区通向卫河的排水涵闸口和排水闸门，后勤管理处负责保证防汛物资的供应。

五、情况紧急时，后勤服务集团饮食服务中心各餐厅负责全校师生员工和临时安置人员的饮食供应。

六、当校外街道积水涌向校园时，由保卫处负责学校各大门及家属院大门前的设堰拦堵，并负责校园内的治安保卫工作，确保学校资产和师生员工生命财产不受损失。

    七、校医院负责组织伤病员的救护和重病员的安置工作，发现病员及时救治。

    八、情况紧急时，校内各单位车辆一律由校防汛指挥部统一指挥调动使用。

    九、如遇逃难人员来我校，由保卫处协调校接待中心、后勤管理处负责安排到沁园宾馆南楼等处临时住宿。

十、情况紧急时，武装部的枪支弹药和有关单位的重要仪器设备及文件资料，由各单位自行负责及时转移至图书馆楼、田家炳楼、二号教学楼等处妥善保管。

十一、险情发生时，其他难以预料的情况，由各单位根据实际，本着维护全局、最大限度地减少人员和财产损失原则临机处置，并及时上报校防汛指挥部。

    以上各项要求，请各单位严格遵照执行。

附件四
河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表

第一防汛抢险突击队人员分配表（合计187人）
	序号
	单  位
	人数
	序号
	单  位
	人数

	1
	数学与信息科学学院
	10人
	2
	物理与信息工程学院
	10人

	3
	化学化工学院
	10人
	4
	生命科学学院
	10人

	5
	外国语学院
	7人
	6
	体育学院
	6人

	7
	教育与教师发展学院
	6人
	8
	政治与公共管理学院
	6人

	9
	文学院
	6人
	10
	商学院
	6人

	11
	计算机与信息工程学院   
	6人
	12
	历史文化学院
	6人

	13
	社会事业学院
	5人
	14
	音乐舞蹈学院
	5人

	15
	美术学院
	5人
	16
	法学院
	5人

	17
	环境学院
	3人
	18
	水产学院
	3人

	19
	旅游学院
	3人
	20
	国际教育学院
	2人

	21
	机关一总支
	12人
	22
	机关二总支
	10人

	23
	机关三总支
	6人
	24
	图书馆
	8人

	25
	离退休职工管理处
	2人
	26
	后勤党委
	12人

	27
	校医院抢险救护队
	8人
	28
	继续教育学院
	4人

	29
	新联学院
	5人
	30
	学生机动队若干人
	若干


   第二防汛抢险突击队人员分配表（合计270人）

	序号
	单  位
	人数
	序号
	单  位
	人数

	1
	数学与信息科学学院
	16人
	2
	物理与信息工程学院
	16人

	3
	化学化工学院
	16人
	4
	生命科学学院
	16人

	5
	外国语学院
	10人
	6
	体育学院
	10人

	7
	教育与教师发展学院
	8人
	8
	政治与公共管理学院
	10人

	9
	文学院
	10人
	10
	商学院
	10人  

	11
	计算机与信息工程学院   
	8人
	12
	历史文化学院
	8人

	13
	社会事业学院
	8人
	14
	音乐舞蹈学院
	8人

	15
	美术学院
	8人
	16
	法学院
	8人

	17
	环境学院
	6人
	18
	水产学院
	6人

	19
	旅游学院
	6人
	20
	国际教育学院
	6人

	21
	机关一总支
	12人
	22
	机关二总支
	10人

	23
	机关三总支
	6人
	24
	图书馆
	10人

	25
	离退休职工管理处
	4人
	26
	后勤党委
	12人

	27
	校医院抢险救护队
	8人
	28
	继续教育学院
	4人

	29
	新联学院
	10人
	30
	学生机动队若干人
	若干








