河南师范大学

关于印发《2006年防汛工作方案》的通知

校内各单位：

为了做好2006年我校防汛工作，确保汛期安全渡汛，现将《2006年防汛工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实并及时报送有关材料。

附件：1、河南师范大学2006年防汛工作方案

2、河南师范大学防汛指挥部成员名单

3、河南师范大学防汛工作方案实施细则

4、河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表

河南师范大学

二〇〇六年六月十日

主题词：水利  防汛  通知

河南师范大学校长办公室 二○○六年六月十日发

附件一：

河南师范大学2006年防汛工作方案

为切实做好2006年的防汛工作，确保安全渡汛，根据新乡市各级防汛工作会议精神，结合我校实际情况，现对今年的防汛工作作出如下安排：

一、克服麻痹思想，增强防汛意识，做好防大汛准备

我校处于低洼易涝地带，排水设施不够完善；大型精密仪器、图书资料、易燃易爆物品较多；尤其是学校正在加紧校北区、校东区和第二家属区建设，地面挖掘变动较大；因此，各级各部门领导和广大教职员工，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理。认真贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，从思想上充分认识今年防汛工作的重要性和紧迫性，增强防汛意识，做好防大汛、抗大洪准备，切实做到防患于未然。

二、建立健全防汛组织机构，积极落实各项防汛措施

1．建立健全各级防汛组织

学校成立防汛指挥部。各学院和机关各总支成立由院长、总支书记为组长的3—5人防汛工作领导小组，确定第一、第二抢险突击队（名额分配见附件四）人员，随时听候调遣。6月15日前，各学院、机关各总支和校直属单位要将防汛工作领导小组成员名单和联系方式，值班电话，及第一、第二抢险突击队成员名单报后勤管理处综合管理科（联系电话：3325425 ，联系人：王洪恩）。

2．明确职责，落实防汛岗位责任制

学校抢险突击队由各单位第一抢险突击队人员组成，武装部部长单培勇同志担任队长，后勤服务集团总支书记兼副总经理彭富旗、后勤管理处副处长张海涛同志担任副队长。具体职责是：听从市里统一调遣，负责共产主义渠堤防地段的防护抢险和校园的排涝、重点抢险支援等。第二抢险突击队分为甲、乙两队（各占一半），甲队归学校调动，乙队由各单位调动，情况紧急时，乙队也要执行学校任务。

各单位防汛工作领导小组具体负责本单位人员的疏散、物资转移和安全保卫工作。各单位要有专人负责危房住户和本单位老弱病残人员的疏散、转移工作。后勤服务集团具体负责填堵卫河排水闸门，防止河水倒流，并准备好充足的防汛物资。同时，后勤服务集团还要做好食品供应、防汛用车保障、重点部位值班等项工作。校医院要组织一支救护队,做好抢险救护工作，学生处负责在校学生的疏散等。各学院要成立由学生组成的机动队，汛期待命抢险。保卫处负责校园的安全巡逻、维护校园秩序，以及学校各大门及围墙倒塌口等处的值班工作，对乘机搞破坏的不法分子及时予以处理，坚决予以打击。

三、切实加强领导，严格防汛纪律，落实防汛任务

1．根据新乡市和东干道办事处防汛指挥部的布置，我校承担的校外防汛任务主要有：（1）负责共产主义渠100米堤段的的防护，要求每5米备一个土牛（25立方米），确保责任堤段无缺口、无漏洞。（2）做好段内残堤修复工作,做好涵闸试装等防汛物资准备,防止河水上涨造成倒灌。（3）组织好防汛抢险队伍。（4）备好防汛器材、物料和防汛用车辆，保证责任段行洪畅通、大堤安全和防洪值班车辆调用。（5）完成白小屯斜沟300米河段清淤任务，清淤工作可以资代劳。同时， 要求我校医院组建一支不少于十人的精干的医疗救护队，听从市里统一调遣，做好抢险救护准备。

2．防汛工作事关大局，是一项硬性任务，“宁可十年不汛，不可一年不防”。各单位主要领导要亲自挂帅，认真调查研究，摸清本单位防汛重点、险点底数。一旦发生险情，各单位防汛工作领导小组成员要迅速进入岗位指挥抢险。

3．各单位的抢险突击队要以青年教职工为主。共产党员要站在防汛抢险的前列，当险情发生时，按学校防汛指挥部的命令，以最快的速度迅速到位，投入抢险救灾。

4．遇有大雨、暴雨或其它汛情危险时，各单位防汛工作小组领导要及时到岗到位，对本单位所负责的区域实地巡查，发现问题及时解决。

5．要严格落实汛期值班制度，值班时间为6月10日—9月30日。值班期间，校防汛指挥部和各单位防汛领导小组成员要坚守岗位，做好电话记录，及时通报汛期信息。

6．防汛工作要求有高度集中统一的领导和部署，各单位和个人要顾全大局、服从指挥、听从调配、坚守岗位。对玩忽职守、擅离岗位、不服从防汛指挥部领导指挥和调配而贻误战机，使国家和人民生命财产遭受损失的单位或个人，将依法追究其行政责任或法律责任。

附二：

河南师范大学防汛指挥部人员名单

政    委：刘纯献（党委副书记）

指 挥 长：王新生（副校长）

副指挥长：朱华北（校长助理兼校办主任）

张景空（后勤管理处处长）

郭  玉（后勤服务集团总经理）

单培勇（武装部部长）

成    员  张永胜（党办主任）

李  勇（宣传部部长）

洪  涛（纪委副书记）

孔德贤（工会副主席）

黄春芳（机关第一党总支副书记）

马治军（机关第二党总支书记）

郑其腾（机关第三党总支副书记）

李跃进（财务处处长）

张向战（学生处处长）

张进江（保卫处处长）

王俊杰（校团委书记）

郭清根（基建处处长）

彭富旗（集团总支书记兼副总）

张海涛（后勤管理处副处长）

指挥部下设办公室，办公地点在后勤管理处（老图书馆二楼西，电话：3325425 ）。

办公室主任：  张景空（兼）

办公室副主任：吕玉广（校办副主任）

魏海琴（保卫处副处长）

张海涛（兼）

刘丛军（后勤服务集团副总经理）

附三：

河南师大防汛工作方案实施细则

2006年汛期已到，为确保学校资产和师生员工生命财产安全，根据新乡市防汛工作会议精神和《河南师范大学2006年防汛工作方案》的要求布署，现制订我校防汛工作方案实施细则。

一、遇天降大雨，情况紧急时，危房内居民均由所属单位或相关部门负责疏散，并安排临时住宿。楼内居民由一楼向上层迁移，如确有困难，可与后勤服务集团联系（集团办公室：3326300），由集团接待中心负责在沁园（三招）南楼、北楼等处安置。

各部处、学院学生（含各类在校生），由各单位负责安置，如确有困难亦可与后勤服务集团联系安置。

二、我校防汛指挥部设在后勤管理处办公室（老图书馆二楼西），若遇连降大雨，出现险情时，指挥部迁到沁园办公。

三、后勤服务集团水电暖管理中心要全力保障供电线路畅通。通讯方面，汛期防汛指挥部成员和各总支、部处、学院防汛负责人手机、小灵通等须24小时开机，保证随时能联系到。情况紧急时，启用保卫处无线电或其它通讯设施。

四、当河水上涨、水位越过警戒线时，经请示东干道办事处防汛指挥部后，由后勤服务集团修建中心负责填堵学校东墙外通向卫河的排水涵洞，后勤管理处和后勤集团共同保证防汛物资的供应。

五、情况紧急时，后勤服务集团饮食服务中心以及家属院文轩阁餐厅负责全校师生员工的伙食供应。

六、当校外街道积水涌向校园时，由保卫处负责校大门及家属院门前的设堰拦堵，并负责校园内的治安保卫工作，确保学校资产和师生员工生命财产不受损失。

七、校医院负责组织伤病员的救护工作，发现病员及时抢救。

八、情况紧急时，校内各单位车辆一律由校防汛指挥部统一指挥调动使用。

九、如遇逃难人员来我校，由保卫处、后勤服务集团负责安排到沁园等处临时住宿。

十、情况紧急时，武装部的枪支弹药和有关单位的重要仪器设备及文件资料，由各单位自己负责及时移至新图书馆楼上或沁园妥善保管。

十一、其他难以预料的情况，待险情发生时，由各单位根据实际情况，本着维护全局、最大限度地减少损失原则临机处置，并及时上报校防汛指挥部。

以上十一条，请各单位严格遵照执行。

附件四：

河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表

第一抢险突击队分配表（共165人）

1．数学与信息科学学院10人     14．音乐学院3人

2．物理与信息工程学院10人     15．美术学院3人

3．化学与环境科学学院10人     16．法学院3人

4．生命科学学院10人           17．机关党委一总支12人

5．外国语学院6人              18．机关党委二总支12人

6．体育学院6人                19．机关党委三总支8人

7．教育科学学院3人            20．图书馆8人

8．政治与管理科学学院6人      21．离退休管理处3人

9．文学院6人                  22．后勤服务集团总支15人

10．经济与管理学院6人         23．校医院抢险救护队10人

11．公共事务学院3人           24．继续教育学院3人

12．计算机与信息技术学院4人   25．新联学院2人

13．社会发展学院3人           26．学生机动队若干人

第二抢险突击队分配表（共213人）

1．数学与信息科学学院15人     14．社会发展学院3人

2．物理与信息工程学院15人     15．音乐学院3人

3．化学与环境科学学院15人     16．美术学院3人

4．生命科学学院15人           17．图书馆10人

5．外国语学院10人            18．离退休职工管理处5人

6．体育学院10人              19．机关党委一总支12人

7．政治与管理学院10人        20．机关党委二总支12人

8．文学院10人                21．机关党委三总支8人

9．经济与管理学院10人        22．后勤服务集团总支15人

10．公共事务学院5人           23．校医院抢险救护队10人

11．教育科学学院5人           24．继续教育学院3人

12．法学院3人                 25．新联学院2人

13．计算机与信息技术学院4人   26．学生机动队若干人