河南师范大学

2026年度消防安全风险隐患排查整治工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于平安建设、安全生产和消防工作的系列重要论述和重要指示批示精神，树牢“生命至上，师生至上”“发展是硬道理，安全也是硬道理”理念，持续夯实消防安全工作基础，有效防范化解重大火灾风险隐患，保障广大师生生命财产安全与学校大局稳定，遵照国务院安委会办公室《关于进一步做好重大火灾风险隐患排查整治工作的函》要求部署，结合学校消防安全工作实际，特制定学校2026年度消防安全风险隐患排查工作方案。

一、指导思想

学校2026年度消防安全风险隐患排查整治工作以“统筹发展和安全”为原则，牢固树立安全发展理念，坚持“预防为主、防消结合”的方针，强化底线思维、极限思维，聚焦突出风险，注重系统治理，推动学校消防安全管理模式由事后整改向事前预防转型，持续提升学校本质安全水平。

二、工作目标

通过深入开展消防安全风险隐患排查整治工作，全面梳理查找学校消防安全管理的薄弱环节和短板不足，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，切实做到摸清风险底数，传导压力、压实责任，完善工作台账，强力推动整改，实现全程闭环管理，健全长效监管机制，做到举一反三、警钟长鸣，坚决遏制和有效预防重特大火灾事故发生，切实推动学校消防安全管理和应急处置工作提质增效。

三、工作安排

学校2026年度消防安全风险隐患排查整治工作按照分等级、分类别、分阶段、全覆盖方式进行，优先安排高层建筑、人员密集场所、高风险场所等消防安全重点单位、重点区域和关键部位，每半年实现建设路校区和科技创新港校区所有建筑楼宇全覆盖。排查工作实行保卫处消防管理科、消防维保公司、楼宇使用或管理部门三方共同参与。具体安排如下：

（一）上半年工作安排

| 时间安排 | 校区安排 | 楼宇安排 |
| --- | --- | --- |
| 1月15日-20日 | 建设路校区 | 图书馆、田家炳教学楼、求真楼、东寓15号 公寓 |
| 1月21日-31日 | 建设路校区 | 西寓1、3、4、5、6、7、8、9、10号公寓 |
| 3月1日-10日 | 建设路校区 | 西寓11、12、13、14、15、16、17号公寓、 启智楼、勤政楼 |
| 3月11日-20日 | 建设路校区 | 化学化工学院北楼、化学化工学院南楼、 物理北楼 |
| 3月21日-31日 | 建设路校区 | 物理南楼、生命科学学院东楼、 生命科学学院西楼 |
| 3月21日-31日 | 科技创新港校区 | 俊甫书院、4号书院、学苑餐厅 |
| 4月1日-10日 | 建设路校区 | 文渊楼、音乐舞蹈学院、554教室、 国际交流处、学报编辑部、老干部处 |
| 4月1日-10日 | 科技创新港校区 | 平原实验室、生命科学学院 |
| 4月11日-20日 | 建设路校区 | 东寓1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号公寓 |
| 4月11日-20日 | 科技创新港校区 | 物理学院、光电工程学院 |
| 4月21日-30日 | 建设路校区 | 东寓11、12、13、14、16、17、18号公寓、 琢玉楼、综合体育馆 |
| 5月1日-10日 | 建设路校区 | 外国语学院、数学与统计学院、校医院、 国际交流处 |
| 5月11日-20日 | 建设路校区 | 生物资源博物馆、继续教育学院、水产学院、体育学院(体育委员会办公室) |
| 5月11日-20日 | 科技创新港校区 | 1号书院、2号书院 |
| 5月21日-31日 | 建设路校区 | 求是东楼、求是中楼、求是西楼、东苑餐厅 |
| 5月21日-31日 | 科技创新港校区 | 数学与统计学院、实验动物研究中心、能源站 |
| 6月1日-10日 | 建设路校区 | 文昌楼、崇文楼、崇法楼、崇德楼、崇美楼、崇智楼 |
| 6月11日-20日 | 建设路校区 | 学府餐厅、学苑餐厅、文轩阁、心理健康中心、动力电源、球类馆 |
| 6月21日-30日 | 建设路校区 | 致远楼、马克思主义学院、附属小学、幼儿园 |

（二）下半年工作安排

| 时间安排 | 校区安排 | 楼宇安排 |
| --- | --- | --- |
| 9月1日-20日 | 建设路校区 | 图书馆、田家炳教学楼、求真楼、东寓15号 公寓 |
| 9月21日-30日 | 建设路校区 | 西寓1、3、4、5、6、7、8、9、10号公寓 |
| 10月10日-20日 | 建设路校区 | 西寓11、12、13、14、15、16、17号公寓、 启智楼、勤政楼 |
| 10月21日-31日 | 建设路校区 | 化学化工学院北楼、化学化工学院南楼、 物理北楼 |
| 11月1日-10日 | 建设路校区 | 物理南楼、生命科学学院东楼、 生命科学学院西楼、球类馆 |
| 11月1日-10日 | 科技创新港校区 | 俊甫书院、4号书院、学苑餐厅、 实验动物研究中心 |
| 11月11日-20日 | 建设路校区 | 文渊楼、音乐舞蹈学院、554教室、国际交流处、学报编辑部、老干部处、学府餐厅、 学苑餐厅、文轩阁、心理健康中心、动力电源 |
| 11月11日-20日 | 科技创新港校区 | 平原实验室、生命科学学院、能源站 |
| 11月21日-30日 | 建设路校区 | 东寓1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号公寓 文昌楼、崇文楼、崇法楼、崇德楼、崇美楼、崇智楼 |
| 11月21日-30日 | 科技创新港校区 | 物理学院、光电工程学院、数学与统计学院 |
| 12月1日-10日 | 建设路校区 | 东寓11、12、13、14、16、17、18号公寓、 琢玉楼、综合体育馆、求是东楼、求是中楼、求是西楼、东苑餐厅 |
| 12月11日-20日 | 建设路校区 | 外国语学院、数学与统计学院、校医院、 国际交流处、致远楼、马克思主义学院、 附属小学、幼儿园 |
| 12月21日-30日 | 建设路校区 | 生物资源博物馆、继续教育学院、水产学院、体育学院(体育委员会办公室) |
| 12月21日-30日 | 科技创新港校区 | 1号书院、2号书院 |

四、工作要求

（一）提高工作认识。年度消防安全风险隐患排查整治工作是践行“生命至上、师生至上”安全发展理念和落实“预防为主、防消结合”工作方针的重要部署，也是有效防范化解各类消防安全风险隐患，遏制各类消防安全事故发生的具体举措，务必拿出敢于直面问题，敢于“动真碰硬”的担当和勇气，实现全覆盖、全链条、拉网式、穿透式排查整治。

（二）规范工作台账。对排查出的消防安全风险隐患要建立问题清单、责任清单和整改清单，实行项目化、台账化、专人化管理，确保消防安全风险隐患做到全方位掌握、全过程跟进、闭环式整改，持续提升消防安全风险隐患排查整改的规范化、科学化、精细化管理水平。

（三）强化督导问责。对排查出的消防安全风险隐患要及时下达整改通知书，严格规范做好工作记录，全力实现立行立改，对不能立行立改的风险隐患要做出情况说明，制定整改方案计划，明确整改责任人和工作进度时间节点，全程督导跟进。对工作重视程度不够、整改推动不力、整改效果不好的单位和个人，要及时启动追责问题机制，相关工作开展情况纳入学校年度安全考核体系。

（四）完善长效机制。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步明确校属各二级单位“主体责任、领导责任、管理责任、直接责任”四级消防安全责任体系，推动形成“主体明确、保障全面、组织有力、落实到位、全员参与”消防安全管理长效工作机制。

党委保卫部 保卫处

2026年1月15日